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гр. Силистра, ул.” П.Мутафчиев” № 80, тел.: 086/818 446, факс: 086/823 917

e-mail: mbalss@abv.bg
П Р О Т О К О Л
№295/04.06.2020г.
      На 27.05.2020 г., в залата на втория етаж на административната сграда на „МБАЛ - Силистра” АД - гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев” №80, на основание чл. 97, ал. 1 от ППЗОП и в изпълнение на Заповед №АД-01-180/27.05.2020г. на Изпълнителния  директор на „МБАЛ-Силистра” АД гр.Силистра, за разглеждане и оценка на събраните в резултат на „оферти с обява” с предмет:

„Строително-ремонтни дейности съгласно КС”. Информацията за публикувана обява на профила на купувача е публикувана  под номер  №9098756/15.05.2020г. на сайта на АОП, заседава комисия в състав:

Председател: Г. Георгиев;                      икономист общ. поръчки;

       Членове:   В. Бабаяшева;                   правоспособен юрист ;

                        Д. Коева;                           инж. ЕМА;

За Комисията се приложи изискването по чл. 51, ал. 8 – 13 от ЗОП, след получаване на офертите.
До крайният срок на 26.05.2020г. 16.30 ч.  са подадени 3 оферти:
1. „Дръстър Билд” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-1227/26.05.2020г. 

2. „Зигестон” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-1228/26.05.2020г. 

3. „Дръстър Инженеринг” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-1229/26.05.2020г. 

І. Отваряне на офертите; оповестяване на ценовите предложения  и разглеждане  на представените документи, съгласно изискванията на Възложителят посочени в обявата.
      При отваряне на офертите не присъстваха лица съгласно чл.97 ал. 3 от ППЗОП. Комисията отвори офертите и съгласно чл.97 ал. 3 от ППЗОП обяви ценовите предложения на участниците; техническото предложение на всеки от участниците се подписа от комисията, с което публичната част от заседанието приключи .
1. „Дръстър Билд” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-1227/26.05.2020г. :
         1.1. Ценово предложение,  оповестено от комисията.

         1.2. Попълнена оферта  - по образец и приложени документи към нея:

- попълнена  декларация по чл. 192 ал. 3  от ЗОП. (По образец);

-декларация от участника че не  са налице обстоятелства съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон.

- декларация че не  важат забраните посочени в чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществото.

- линеен график (свободен формат по преценка на участника), който включва:

· Начало и край на СМР (посочени в условни дати: например ден 1, ден 2, ден 3......);

· Срокове за завършване на отделните СМР;

· Срокове за изпитвания и проби (когато е необходимо);

· Работна ръка, необходима за изпълнение на съответното СМР;

· Механизация, необходима за изпълнение на съответното СМР.

- декларация за срока на изпълнение не по-дълъг от 90 календарни от подписване на договора;

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; 

- декларация за гаранционните срокове не по - малки от нормативно установените във връзка с чл. 160 ал. 4 от ЗУТ;

След разглеждане на представените документи комисията установи , че в декларацията по чл. 192 ал.3 от ЗОП участникът не е декларирал: че   притежава сертификат за качество по ISO 9001:2008/2015 или еквивалент;сертификат по OHSAS 18001:2007 или еквивалент; сертификат по ISO 14001:2015 или еквивалент. 
 На основание чл. 97 ал.5 от ППЗОП комисията изиска писмено от участника с писмо с изх. №АД-25-1146/27.05.2020г. да отстрани непълнотите в цитираната декларация в срок от три работни дни от получаване на писмо. В установеният срок участникът не е отстранил констатираните несъответствия и на основание чл. 192 ал.1, във връзка с чл. 107 т.2 «а» от ЗОП комисията отстранява от участие „Дръстър Билд” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-1227/26.05.2020г.
2. „Зигестон” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-1228/26.05.2020г. :
         1.1. Ценово предложение,  оповестено от комисията.

         1.2. Попълнена оферта  - по образец и приложени документи към нея:

   - попълнена  декларация по чл. 192 ал. 3 от ЗОП. (По образец);

-декларация от участника че не  са налице обстоятелства съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон.

- декларация че не  важат забраните посочени в чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществото.

- линеен график (свободен формат по преценка на участника), който включва:

· Начало и край на СМР (посочени в условни дати: например ден 1, ден 2, ден 3......);

· Срокове за завършване на отделните СМР;

· Срокове за изпитвания и проби (когато е необходимо);

· Работна ръка, необходима за изпълнение на съответното СМР;

· Механизация, необходима за изпълнение на съответното СМР.

- декларация за срока на изпълнение не по-дълъг от 90 календарни от подписване на договора;

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; 

- декларация за гаранционните срокове не по - малки от нормативно установените във връзка с чл. 160 ал. 4 от ЗУТ;

След разглеждане на представените документи комисията установи , че в декларацията по чл. 192 ал.3 от ЗОП участникът не е декларирал: че   притежава сертификат за качество по ISO 9001:2008/2015 или еквивалент;сертификат по OHSAS 18001:2007 или еквивалент; сертификат по ISO 14001:2015 или еквивалент. 

На основание чл. 97 ал.5 от ППЗОП комисията изиска писмено от участника с писмо с изх. №АД-25-1147/27.05.2020г. да отстрани непълнотите в цитираната декларация в срок от три работни дни от получаване на писмо. В установеният срок участникът не е отстранил констатираните несъответствия и на основание чл. 192 ал.1 във връзка с чл. 107 т.2 «а» от ЗОП комисията отстранява от участие „Зигестон” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-1228/26.05.2020г.
3. „Дръстър Инженеринг” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-1229/26.05.2020г. 

 - попълнена  декларация по чл. 192 ал. 3 от ЗОП. (По образец), съдържаща необходимата информация съгласно изискванията на възложителят посочени в документацията за участие;

-декларация от участника че не  са налице обстоятелства съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон.

- декларация че не  важат забраните посочени в чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществото.

- линеен график (свободен формат по преценка на участника), който включва:

· Начало и край на СМР (посочени в условни дати: например ден 1, ден 2, ден 3......);

· Срокове за завършване на отделните СМР;

· Срокове за изпитвания и проби (когато е необходимо);

· Работна ръка, необходима за изпълнение на съответното СМР;

· Механизация, необходима за изпълнение на съответното СМР.

- декларация за срока на изпълнение не по-дълъг от 88 календарни от подписване на договора;

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; 

- декларация за гаранционните срокове не по - малки от нормативно установените във връзка с чл. 160 ал. 4 от ЗУТ;
Линейният график  отразява технологичната последователност на различните видове СМР и предвижда необходимото технологично време за качественото изпълнение на съответните видове СМР, както и организацията и начина на изпълнение на поръчката.
Участникът е предложил организация за изпълнение на строително-монтажните работи, която се отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани в количествените сметки към проектната документация, включително на доставките и складирането на материали и строителни продукти, като същата е съобразена с технологията на изпълнение на всичките видове СМР и гарантира качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожаробезопасност на строителната площадка; е предложил организация на работа, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка;  посочил е и аргументирал последователността на изпълнение и начина на разпределение на отговорностите между отделните специалисти в ръководния и изпълнителски състав на ниво отделна задача.

Участникът е посочил обезпечеността на персонала със съответната механизация, оборудване и материали, която гарантира оптимална времева ангажираност и качество на изпълнение.

Участникът е анализирал обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация и е предложил приложими ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявяват
По показател организация за изпълнение на поръчката П2:
На база направените по-горе констатации участникът „Дръстър Инженеринг” ЕООД получава брой точки по показателя -100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %.

Участникът „Дръстър Инженеринг” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-1229/26.05.2020г. отговаря на поставените условия в обявата и документацията и  се допуска до оценка и класиране.
 ІІ.  Класиране по икономически най-изгодна оферта при критерий за възлагане  „оптимално съотношение качество/цена”, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Предлагана цена без ДДС за  месеца от „Дръстър Инженеринг” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-1229/26.05.2020г. общо без ДДС 256 556,62 лева формирана по обекти както следва:обект №1  - 112 133,34 без ДДС;обект №2  - 40 005 без ДДС; обект №3 – 32 690,98 без ДДС; обект №4  - 71 727,31 без ДДС.
ПО ПОКАЗАТЕЛ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  П1 . 

Максимален брой точки по показателя–100 точки.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 60 %. 

Оценката на офертата по показателя се изчисли по формулата за всеки един от основните четири обекта с относителна тежест за всеки един 25%:

  П1 = (Цmin1 / Цi1) х 100 = .......... (брой точки) - за всеки един от 4 основни обекта;

където:

Цi е предложената цена за обект 1;2;3;4, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на участника.

 Цmin е минималната предложена цена за съответния обект 1;2;3;4, в лева без ДДС, (т.е. най-ниската предложена цена) от участник, допуснат до участие в класирането.

  При допусната само една оферта на  „Дръстър Инженеринг” ЕООД, с вх. №АД-24-1229/26.05.2020г.  до оценка, за всеки един обект участникът получи по 25 т. – общо за показател П1 – 100т. с относителна тежест в комплексната оценка 60%. 
Комплексната оценка се изчисли по формулата КО = П1 х 60 % + П2 х 40% = 100х60%+100х40%=100 т. комплексна оценка.
Класира - Първи -  „Дръстър Инженеринг” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-1229/26.05.2020г.
      Комисията предлага на възложителят да сключи договор с класирания на първо място участник „Дръстър Инженеринг” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-1229/26.05.2020г., след утвърждаване на настоящия протокол 
    На 04.06.2020г. комисията предаде настоящия протокол на възложителят за утвърждаване, след което в един и същи ден съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП ще се изпрати  на участниците и се публикува в профила на купувача www.mbal-silistra.bg.
Председател: Г. Георгиев/П/*                Утвърдил:. /П/*           

Членове: В. Бабаяшева /П/*           Дата:04.06.2020г.
                          Д. Коева /П/*            
* След утвърждаването на протокола на 04.06.2020г. Възложителят ще сключи договора за обществена поръчка с определените изпълнители в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя, след представяне на:

· за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 

· за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 

· за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т.6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

· съгласно чл.42, ал.2 , т.2 от ЗМИП участника писмена декларация с цел установяване дали лицето попада в някоя от категориите по чл. 36 от ЗМИП, т.е. видна политическа личност; 

· съгласно чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП писмена декларация с цел идентифицирането на всяко физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образование; 

· съгласно чл.66, ал.2 участника декларация с цел изясняване  произхода на средствата.

- документи  удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор,   включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива;

- гаранция в размер на 1% върху стойността на договора без ДДС;
Документите не се представят ако:

1. които вече са били предоставени; 

2. до които възложителят има достъп по служебен път или чрез публичен регистър; 

3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

/П/*/Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).
